numer sprawy: TZZ/AR/ZP/24/2020 ***Załącznik nr 1***

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....................................................................

.....................................................................

Tel………………………………………………..……………

e-mail: ………………………………………………………

REGON………………………………………………………

NIP……………………………………………………………

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:**

**„*Budowa sieci wodociągowej w ul. Cichy Kącik oraz w ul. Pawiej w Czechowicach - Dziedzicach*”**, **wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.**

**1. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia :**

**Brutto: ……………… zł**

*(słownie zł: ………………………………………………………………….………… złotych …../100)*

**W tym należny podatek VAT w wysokości …….... %, tj. w kwocie: …………..…… zł**

*(słownie zł: ……………………………………………………………..……………… złotych .…/100)*

**Netto: ……………… zł**

*(słownie zł: ………………………………………………………………………….. złotych ..…/100)*

**2. Zamawiający:**

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzica, ul. Czysta 5

**NIP: 6521722928 REGON: 243097669**

**3. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w następujących terminach:

* + - 1. Uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację projektową, o której mowa w § 1 pkt. 4 Umowy wraz z potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie   
         na budowę: **do dnia 03.09.2021 roku**;
      2. Prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę – wydaną na rzecz Zamawiającego: **do dnia 29.10.2021 roku**.
      3. W zakresie obowiązków wynikających z § 2 Umowy - Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania placu budowy)   
         do dnia jej zakończenia (odbioru końcowego robót). Termin, w którym wykonywany będzie nadzór autorski obejmuje okres 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej wraz   
         z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

4. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

5. Udzielam/my gwarancji na przedmiot zamówienia, co do jego jakości; gwarancja ta stanowi rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Termin gwarancji wynosi **5 lat** licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia został Zamawiającemu wydany.

6. Termin płatności – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego (zgodnie z § 6 oraz 7 Umowy).

7. Oświadczam/my, że:

* zdobyłem/am/liśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty;
* zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
* dołączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany   
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
* przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym postępowaniu.

8. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się koordynatora zespołu projektowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

imię i nazwisko tel. kontaktowy

9. Wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Cichy Kącik oraz w ul. Pawiej w Czechowicach - Dziedzicach”. Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający. \*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpisano :

.................................................

Data/ pieczątka imienna i podpis /

upełnomocniony przedstawiciel